## Slide 2
Reunião Semanal
Status Report do Projeto
< nome do Projeto>
Data:
DD/MM/AAAA
<Nome do Grupo>
Professor.: Alexander Barreira

## Slide 3: SEMANA 1 - 19/08/2021
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Definição da ideia
Proto Persona
User Stories
Formulário de entrevista
LX Canvas
Justificativa do Projeto
Contextualização
Product Backlog
  Frente Plataforma
  Criação do GitHub
  Frente Backend
  Frente Front end
  Frente Negócios
  Criação do Mapa de Empatia
  Criação do BPMN
  Criação do DER
  Criação do LLD
  Criação das Regras de Negócio
Farol do Projeto

## Slide 4: SEMANA 2 – 26/08/2021
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Regra de Negócio
Diagrama (entidade)
LLD
LX Canvas
BPMN
Protótipo da tela
Jornada do usuário
  Frente Plataforma
  Criação do banco de dados na Azure
  Frente Backend
  Criação API Login/Logoff
  Frente Front end
  Criação protótipo no Figma
  Frente Negócios
  Criação do Mapa de Empatia
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Farol do Projeto

## Slide 5: SEMANA 3 – 02/09/2021
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Criação PowerPoint
Mapa da Empatia
Diagrama de Classes
Protótipos de Tela
Criação API Login/Logoff
  Frente Plataforma
  Criação do banco de dados na Azure
  Frente Backend
  Configuração da Biblioteca
  Frente Front end
  Frente Negócios
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Farol do Projeto

## Slide 6: SEMANA 4 – 16/09/2021
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Definição Regras de Negócio
Definição Contextualização
Protótipo de Tela
  Frente Plataforma
  Frente Backend
  Desenho de classes;
  Frente Front end
  Separação das telas a serem criadas;
  Criação das Spring Backlog das telas
  Frente Negócios
  Ajustes na documentação
  Criação das Spring Backlog dos entregáveis
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Farol do Projeto

## Slide 7: SEMANA 5 – 23/09/2021
PROGRESSOS
Pontos atenção/ Principais Riscos
Próximos Passos/ Decisões a tomar
Finalização usabilidade Web
Conclusão DER
Criação da Timeline
Criação CRUD
Diagrama de Solução de Software
  Frente Plataforma
  Criação do Banco de Dados na Azure
  Frente Back End
  Login/LogOff - Com ORM
  Frente Front End
  Separação das telas a serem criadas;
  Criação das Sprint Backlog das telas
  Frente Negócios
  Ajustes na documentação
Negócios
Plataforma
Back
Front
Equipe
Farol do Projeto